Sesión de Estrategia de Producto

Solución ágil end-to-end para Lead Generation

Making Sense · Vertical de Lead Generation

Facilitada con: Product Strategy Session

Líder: Marchel Spezia · 16 de junio de 2026

Tabla de Contenidos

# Resumen ejecutivo

La vertical de Lead Generation de Making Sense busca una solución que permita trabajar de forma ágil en el proceso end-to-end de outbound. El problema central no es la falta de herramientas —el equipo ya opera con HubSpot, Apollo, Clay, Expandi y Claude— sino su fragmentación: un proceso manual y disperso que impide escalar el volumen sin degradar la calidad de los leads.

Esta sesión define la solución como una capa de orquestación con agentes de IA, de uso interno, que automatiza el trabajo repetitivo a lo largo del funnel. La restricción central es que no hay equipo técnico dedicado: el equipo de construcción son el líder de la vertical, un SME y herramientas de vibe coding asistidas por IA. Esto orienta la estrategia hacia incrementos ligeros, agénticos e iterativos en lugar de una plataforma pesada.

El primer foco es la raíz del problema de calidad —el targeting/ICP— a través de un POC llamado ICP Engine. El north star es agendar más reuniones calificadas sin sumar headcount.

# Fase 1 · Posicionamiento y contexto de mercado

## Declaración de posicionamiento

Para el equipo de lead gen de Making Sense (SDRs/BDRs y demand gen) que necesita correr un proceso outbound ágil de punta a punta pero pierde tiempo cosiendo herramientas desconectadas, esta solución es una capa de orquestación con agentes de IA que automatiza el trabajo repetitivo a lo largo de targeting, enrichment, outreach y calificación —orquestando las herramientas que el equipo use en cada momento, sin atar la solución a un stack específico— para agendar más reuniones calificadas sin sumar headcount. A diferencia del patchwork manual actual, deja que los agentes hagan el trabajo pesado repetitivo de punta a punta con supervisión humana.

## Naturaleza y alcance

Tipo de solución: Herramienta interna para la vertical de Lead Generation de Making Sense.

Usuarios primarios: SDRs/BDRs y Marketing / Demand generation.

Stakeholder: Líder de la vertical (visibilidad de pipeline y de qué funciona).

Alcance end-to-end a cubrir:

- ICP & targeting (incluye enrichment de datos como parte del targeting)

- Outreach & secuencias multicanal (email, LinkedIn vía Expandi)

- Calificación & handoff a sales

- Medición & optimización del funnel

## Proto-personas y Jobs-to-be-Done

| Persona | Rol | Job-to-be-Done |
| --- | --- | --- |
| Sofía | SDR / BDR (primario) | Cuando recibo una lista de cuentas objetivo, quiero lanzar secuencias multicanal personalizadas rápido, para agendar reuniones sin perder horas en setup manual. |
| Nicolás | Demand gen (primario) · SME | Cuando una campaña genera leads, quiero que se enriquezcan, califiquen y enruten solos, para que los buenos lleguen al SDR con contexto y nada se pierda. |
| Marchel | Líder de vertical (stakeholder) | Quiero visibilidad del pipeline y de qué funciona, para decidir dónde invertir y escalar el output del equipo. |

## Restricción clave que redefine la estrategia

No existe un equipo técnico dedicado. El equipo de build son el líder de la vertical (Marchel) + 1 SME (Nicolás) como expertos de dominio + Claude + herramientas de vibe coding. Implicación: la solución debe construirse de forma agéntica y ligera, validando con automatizaciones antes de invertir en desarrollo pesado.

## Principios de diseño

- Agnóstico a herramientas: la solución orquesta el stack que el equipo use hoy (ej. HubSpot, Apollo, Clay, Expandi) pero no se ata a él; debe poder cambiar de proveedores sin re-arquitectura.

- ICP vivo y versionable: el ICP de Making Sense varía en el tiempo; el artefacto debe incorporar y versionar nuevos ICPs a medida que se use, no asumir uno fijo.

# Fase 2 · Framing y validación del problema

## Problem statement

El equipo de lead gen de Making Sense no logra escalar el volumen de outbound sin degradar la calidad de los leads. La calidad rompe principalmente en la etapa de targeting/ICP: al crecer el volumen, las listas se llenan de contactos fuera del cliente ideal y sales reporta que los leads no encajan. La causa raíz es un proceso fragmentado y manual repartido entre HubSpot, Apollo, Clay y Expandi, sin una definición de ICP rigurosa aplicada de forma consistente ni automatización del armado y enriquecimiento de listas. Esto bloquea el north star de agendar más reuniones calificadas sin sumar headcount.

## How Might We

¿Cómo podríamos definir, aplicar y mantener vivo un ICP riguroso —que pueda evolucionar en el tiempo— y automatizar la construcción y enriquecimiento de listas de calidad, para escalar el volumen de outbound sin sacrificar la calidad del lead?

## Validación del problema

Evidencia: Feedback cualitativo de sales: los leads no encajan con el cliente ideal.

Decisión: Proceder sin ronda de discovery formal (el líder es el SME del dominio).

Acción recomendada: Capturar un baseline simple del % de leads marcados como fit ICP por sales, para medir la mejora del POC.

# Fase 3 · Exploración de solución

Árbol de oportunidad-solución construido sobre el outcome: más reuniones calificadas sin sumar headcount.

## Oportunidades y soluciones

| Oportunidad | Soluciones candidatas |
| --- | --- |
| O1 · ICP poco riguroso / inconsistente | ICP vivo, codificado y versionable (soporta múltiples ICPs que evolucionan) con criterios de scoring; biblioteca de señales (firmográficas, tecnográficas, intent); reglas de fit aplicables automáticamente. |
| O2 · Armado y enrichment manual de listas | Agente que toma los criterios del ICP y arma/enriquece listas desde las fuentes de datos vigentes (ej. Apollo/Clay); de-dup y validación contra el CRM (ej. HubSpot); entrega de lista limpia lista para secuenciar en el canal vigente (ej. Expandi). |
| O3 · Calificación / handoff sin contexto | Scoring automático pre-handoff; resumen de contexto por lead para sales; loop de feedback (sales marca fit / no-fit → refina el ICP). |

## POC recomendado: ICP Engine

Definir el ICP riguroso —como artefacto vivo y versionable, capaz de incorporar nuevos ICPs a medida que se use— y construir una automatización (vibe coding) que arme y enriquezca una lista aplicando ese ICP, con loop de feedback de sales. Es mínimo, medible (ICP-fit rate), ataca la raíz del problema de calidad y se integra con el stack vigente sin atarse a él. Las skills icp-architect y outreach-sequence-builder encajan directo con O1 y O2/O3 para pasar de estrategia a activos concretos.

## Hipótesis de epic

| Epic | Hipótesis | Señal de éxito |
| --- | --- | --- |
| E1 · ICP Definition Engine | Un ICP codificado y aplicado consistentemente subirá el % de leads fit reportado por sales. | Fit-rate sube sobre el baseline. |
| E2 · Automated List Builder & Enrichment | Automatizar armado + enrichment mantendrá la calidad al escalar volumen y bajará el tiempo manual por lista. | Menos tiempo por lista; fit-rate estable al escalar. |
| E3 · Smart Qualification & Handoff | Scoring + contexto automático aumentará la aceptación de leads por sales. | Más leads aceptados y meetings agendados. |

# Fase 4 · Priorización y roadmap

Framework de priorización: Value/Effort (RICE es sobre-ingeniería para un equipo de 2 + vibe coding).

North star: Más reuniones calificadas sin sumar headcount.

## Roadmap por horizontes

| Horizonte | Epic | Value / Effort | Foco |
| --- | --- | --- | --- |
| Ahora (0–6 sem) · POC | E1 · ICP Definition Engine | Alto / Bajo | Definir ICP riguroso, versionable y multi-ICP con scoring (skill icp-architect) + capturar baseline de fit-rate. |
| Siguiente (6–12 sem) | E2 · Automated List Builder & Enrichment | Alto / Medio | Armado + enrichment automático aplicando el ICP desde las fuentes vigentes (ej. Apollo/Clay), validado contra el CRM (ej. HubSpot). |
| Luego (3–6 meses) | E3 · Smart Qualification & Handoff | Alto / Medio | Scoring + resumen de contexto + loop de feedback de sales. |
| Luego (3–6 meses) | E4 · Outreach Orchestration | Alto / Medio-Alto | Secuencias y personalización vía el canal vigente (ej. Expandi) (skill outreach-sequence-builder). |
| Transversal | E5 · Dashboard de medición | Medio / Bajo-Medio | Métricas de conversión por etapa; se enciende temprano para medir el north star. |

# Próximos pasos

- Correr la skill icp-architect para producir el ICP real codificado, diseñado para incorporar y versionar nuevos ICPs a medida que cambien (E1).

- Capturar el baseline de ICP-fit rate con feedback de sales.

- Diseñar y construir la automatización del ICP Engine con vibe coding.

- Medir mejora del fit-rate y decidir avance a E2 (List Builder & Enrichment).